## Slide 1: D-Cube 프로젝트 주간보고
동국씨엠 D-Cube TF

## Slide 2
D-CUBE 프로젝트 주간보고
구분 | 전주 주요활동 (6/29~7/3) | 금주 주요활동 (7/6~7/10)
내용 | D-Cube 프로젝트 추진방안 확정을 위한 워크샵 실시 (7/2) - 참석자 : D-Cube TF 팀원 - 회의 내용 . 프로젝트 목적 및 방향성 공유 및 토의 . WBS 및 일정계획 공유 및 확정 . 프로젝트 및 산출물 관리방안 및 담당자 R&R 확정 . Kick off Meeting 계획 협의 신규 MES Architecture 구성 방안 협의 (6/30) - 참석자 : AWS 엔지니어, 디지털혁신팀, 동국시스템즈 담당자 - 협의 내용 . 신규 MES 시스템 Cloud 전환 방향성 검토 . 신규 MES 시스템 DB 전환 검토 (Oracle DB 외 검토) - 참석자 : 디지털혁신팀, 동국시스템즈 영업부문 이슈사항 도출을 현황 분석 및 진단 ( ~7/31) - 현 영업 관련 프로세스 현황 분석 및 진단 | 데이터 표준화 및 MDM(Master Data Management) 사전 준비 - 데이터 표준 체계 수립 및 MDM 개발 방향성 설계 현업 인터뷰 대상 선정 및 일정 수립 ( ~7/10) - 영업 및 공장 부문 업무 담당자 인터뷰 일정 수립 - 금속가공 부문 인터뷰 일정 수립 및 시나리오 검토 데이터 분석 교육 커리큘럼 수립 ( ~7/10) - 교육진행을 위한 세부 아젠다 수립 - 데이터 분석 실습을 위한 사전 환경 준비 . 강사 : SAP Korea 컨설턴트 . 일정계획 : 7/23(목) ~ 24(금)
이슈사항 및 주요 이벤트 |  | D-Cube 마스터플랜 프로젝트 Kick-Off (7/10) - 일시 : 7/10일(금) 14:00 ~ 15:00 - 장소 : 5층 대회의실